ГЛАВА ЗОЛОТОНИВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________________________________

04.07.2016 							                         № 89-п

с. Золотая Нива

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Золотонивского  сельского поселения на 2016-2021 годы и на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального образования Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района на 2016-2021 годы и на период до 2025 года согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и размещения на  официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.

Глава Золотонивского

сельского поселения:                                                                           А.Л. Царев

Муниципальная программа комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Золотонивского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Золотонивского сельского поселения на 2016-2025 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Золотонивского сельского поселения на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015года №1440 -Уставом Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области. |
| Разработчик программы | администрация Золотонивского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Золотонивского сельского поселения и Совет депутатов Золотонивского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Золотонивского сельского поселения и Совет депутатов Золотонивского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Золотонивского истовского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Золотонивского сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 1 этап 2016 – 2020 годы.2 этап 2020-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета: Средства местного бюджета на 2016-2025- годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;- приобретение материалов;- мероприятия по организации дорожного движения;- ремонт, содержание автомобильных дорог. |

Заказчик:  Администрация    Золотонивского сельского поселения   Оконешниковского  муниципального района Омской области.

Глава администрации – А.Л. Царев

Разработку проекта программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры Золотонивского сельского поселения на 2016-2021 годы и на период до 2025 года провела рабочая группа Золотонивского  сельского поселения в составе:

Члены рабочей группы:

-Царев  Александр  Леонидович ,глава  администрации   сельского  поселения.

-Вилл Ирина Васильевна,  специалист 1 категории  администрации сельского поселения;

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения  Золотонивского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:   демографическое развитие;   перспективное строительство;   состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1   Демографическое развитие сельского поселения

Программа  комплексного развития  транспортной инфраструктуры Золотонивского сельского поселения Оконешниковского  муниципального района на 2016-2020 годы и на период до 2025 года разработана на основании Федерального закона от  06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015года № 1440. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава  муниципального образования Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области.

Юридический адрес администрации  сельского поселения: 646961, РФ,  Омская область, Оконешниковский район, с.Золотая Нива, ул.Садовая, дом 30.Почтовый адрес администрации сельского поселения: 646954, РФ,  Омская  область, Оконешниковский район, село Золотая Нива, ул.Садовая, дом 30.Глава сельского поселения – Царев Александр Леонидович. Тел. –8 (38166)54-1-69

С. Золотая Нива образовано в 1895 году. В Золотонивское сельское поселение входят 5 населенных пункта: с.Золотая Нива удаленность от районного центра  Оконешникова -15 км, д.Березовка удалена  от районного центра 15км, д.Елизаветино – удалена  от районного центра 22км, д. Николаевка удалена от районного центра  20 км.

Протяженность дорог составляет 46км, из них дорог с твердым покрытием  15 км

Общая площадь Золотонивского сельского  поселения – 307,8 кв м.

Численность населения (2015 г.) -1900. чел

Общая площадь жилищного фонда (2015г.)-40,2 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Золотонивского сельского поселения расположены 5 буровых скважин,  которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП «Оконешниковские сети».

Транспортная доступность

| 1. Собственные транспортные коммуникации |  |
| --- | --- |
| Тип коммуникаций | Наличие (есть, нет) |
| Автодорога | есть |
| Ж/д. ветка | нет |
| Причал, пристань | нет |
| Почта/телекоммуникации | есть (ФГУП "Почта России",Сберкасса) |
| 2. Удаленность центральной усадьбы с. Золотая Нива от объектов транспортной инфраструктуры |  |
| Удаленность от райцентра, км. | 15км |
| Удаленность от железнодорожной станции, км. | 27 км |
| Удаленность от аэропорта, км. | Омский аэропорт- 120 км |

Структурная схема транспортного комплекса состоит из двух основных    составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется частный  автомобильный	и        частный	таксомоторный.	Внешний        транспорт	представлен

автомобильными средствами передвижения, обслуживающими междугородние перевозки.

В       муниципальном      образовании       нет      проблем	по      обеспечению      жителей  транспортными услугами междугороднего характера. Перевозка пассажиров в сторону областного центра     обеспечивается через проходящие автобусы.      Большинство передвижений в поселении приходится на  личный автотранспорт	и	пешеходные 	сообщения.

Дорожная сеть Золотонивского сельского поселения состоит из автодорог  регионального, муниципального и внутрихозяйственного назначения:

- общая протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием 67,9 км: из них муниципального значения – 22,4 км, областного значения 15.4 км.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Золотонивского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом  оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Золотонивского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

В 2014году родилось 24 человек  умерло 30 человек.

В 2015году родилось 24 человек  умерло 23 человек.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Золотонивского  сельского поселения. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства; Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2016 – 2020 годы 1этап, 2020-2025годы 2 этап.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

1.    Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:-    тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и сельхозпроизводства;-    состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры.

2.    Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3.    Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4.    Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5.    Стоимость мероприятий определена

6.     Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Золотонивского  сельского поселения.

7.     Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Золотонивского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.  В рамках реализации данной      Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Золотонивского сельского поселения,  основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Золотонивского сельского поселения и Совет депутатов  Золотонивского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Золотонивского сельского поселения и Совет депутатов Золотонивского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены  Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4.Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих     жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населен

Приложение 1

к  Постановлению администрации

Золотонивского сельского поселения №89-п   от 04.07.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных  мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории  Золотонивского  сельского поселения на 2015 – 2020 годы.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги ул.Молодежная, с.Золотая Нива ( подсыпка гравия и укрепление балластом).400м | 2016-2020. | 170 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги в с.Золотая Нива, ул.Зеленая ямочный ремонт асфальтированного покрытия.600м. | 2016-2020 | 114 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги, укрепление обочин, ямочный ремонт асфальтового покрытия с.Золотая Нива, ул.Советская,500 м. | 2018-2020 | 200 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги с.Золотая Нива. Ул Новая, подсыпка гравийного ямочный ремонт асфальтового покрытия, укрепление обочин,600м. | 2017-2020. | 200 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги подсыпка гравийного покрытия (укрепление обочин, углубление канав) с.Золотая Нива, ул.Степная 600м. | 2019-2020 | 100 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги (грейдирование) д. Елизаветино 12 км | 2020-2025 | 100 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги (подсыпка гравийного покрытия, укрепление обочин) с.Золотая Нива, ул Октябрьская, 1046 м. | 2017-2025 | 200 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги (подсыпка гравийного покрытия,300м укрепление обочин ямочный ремонт асфальтового покрытия) с.Золотая Нива, ул Садовая,600м. | 2020-2025 | 200 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги (подсыпка гравийного покрытия, укрепление обочин) с.Золотая Нива, ул. Пионерская, 300м. | 2017-2025 . | 200 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги (грейдирование) д.Николаевка, д. Соловьевка, 16 км | 2020-2025. | 100 000 | администрация Золотонивского сельского поселения |